Długosiodło, dn. 17.05.2010 r.

Rg-341-11/10

Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na „„Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z internetu oraz świadczenie usługi dostępu do internetu dla 286 gospodarstw domowych na terenie Gminy Długosiodło”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jak niżej:

- § 4 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się zakończyć prace określone w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2) umowy [czynności przygotowawcze] w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy, przy czym dostawa zestawów komputerowych powinna nastąpić w terminie 60 dni od daty podpisania umowy”.

- § 4 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Zatwierdzony PSGT stanowi podstawę zapłaty wynagrodzenia za realizację prac określonych w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2) umowy”.

- § 7 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenia wymienione w ust. 1 pkt 1) i 2) płatne będą na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu prac określonych w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2) umowy, do której dołączony będzie zatwierdzony PSGT, zgodnie z § 4 ust. 5 umowy”.

4. § 7 ust. 7 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Za termin dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

WÓJT GMINY

/-/ Stanisław Jastrzębski